АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОШСКОЕ»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03 мая 2017 года № 13 -р

п. Волошка Коношского района

Архангельской области

**Об утверждении плана мероприятий по благоустройству**

**территории населенных пунктов МО «Волошское».**

Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству населенных пунктов МО «Волошское». (Приложение № 1)

Глава муниципального образования

«Волошское» Ю.Б. Попов

Приложение № 1

к распоряжению главы МО «Волошское»

от 03.05.2017 года № 13-р.

**ПЛАН**

мероприятий по проведению двухмесячника

по благоустройству территории МО «Волошское»

в мае – июне 2017 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | СрокИсполнения | ответственные |
| 1. | Уборка мусора на закрепленной территории (улицы) | весь период | Руководители предприятий, организаций всех форм собственности, население |
| 2. | Уборка территории у обелиска воинам, погибшим в ВОВ. | до 08.05.2017 | МБОУ «Волошская СШ» |
| 3. | Подготовка территории под детскую площадку (ул.Советская) | май 2017 | Администрация,население |
| 4. | Оборудовать место для полоскания белья. | после окончания паводка | ООО «Атлант» |
| 5. | Вырубка кустов: на перекрестке дорог ул.П-Корякина и ул.Пригородная, ул.Советская | Май, июнь | Администрация,население |
| 6. | Уборка территории кладбищ. | май 2017 год | население |
| 7. | Очистка и ремонт помойных ям (ТБО от домов) | май-июнь 2017 | ООО «Атлант» |